# Технічне завдання (ТЗ): Проект "FridgeChef"

Цей документ є повною технічною специфікацією для розробки веб-додатку FridgeChef (Шеф з холодильника). Документ розроблено для рівня Junior-to-Middle Full-Stack розробника.

## 1. Загальний опис продукту (Product Overview)

FridgeChef — це веб-додаток, який допомагає користувачам генерувати кулінарні рецепти на основі тих інгредієнтів, які зараз є у них в холодильнику, використовуючи можливості штучного інтелекту.

- Цільова аудиторія: Студенти, зайняті спеціалісти, люди, які прагнуть зменшити кількість харчових відходів.

- Проблема: Наявність розрізнених інгредієнтів, з яких важко придумати повноцінну страву.

- Цінність: Економія часу на роздуми "що приготувати", економія грошей на доставці їжі, зменшення харчових відходів.

## 2. Вимоги до інтерфейсу (UI/UX) та Сценарії використання

Дизайн повинен бути мінімалістичним, "чистим" (clean UI) з акцентом на типографіку та зручність на мобільних пристроях (Mobile First). Кольорова гама: світлий фон, акцентні кольори, пов'язані з їжею (наприклад, помаранчевий або зелений для кнопок).

### 2.1. Основні сторінки

- Сторінка Авторизації / Реєстрації (Auth Pages): Прості форми по центру екрану. Тільки Email та Пароль.

- Головна сторінка (Generator Page):

  - Велике поле вводу (наприклад, поле типу "теги" або просто текстове поле для вводу через кому).

  - Яскрава кнопка "Що приготувати?".

  - Зона відображення результату: картка з назвою страви, часом приготування та покроковим списком дій. Під карткою — кнопка "Зберегти в мої рецепти".

- Особистий кабінет (Dashboard): Галерея карток (grid) зі збереженими рецептами. На кожній картці — назва, список використаних інгредієнтів та кнопка видалення.

## 3. Архітектура та Технологічний стек

- Frontend: React.js, налаштований через Vite. Стилізація: TailwindCSS або звичайний CSS-модульний підхід. Axios для запитів.

- Backend: Python, Django 4+, Django REST Framework.

- База даних: PostgreSQL.

- Аутентифікація: Session-based (вбудована в Django), передача через HTTP-only cookies.

- Інтеграція AI: OpenAI API (gpt-3.5-turbo або gpt-4o-mini) або аналогічний сервіс через HTTP-запити.

## 4. Структура Бази Даних (Схема)

| Таблиця | Поля | Опис / Зв'язки |
| --- | --- | --- |
| User (Django Default) | id, username, email, password | Стандартна таблиця користувачів Django. |
| Recipe | id (PK) user_id (FK) title (Varchar) ingredients (Text) instructions (Text) prep_time (Int) created_at (Timestamp) | Зберігає згенеровані рецепти. user_id має відношення ForeignKey до таблиці User (OnDelete: CASCADE). |

## 5. Специфікація API

Всі API-відповіді мають повертатися у форматі JSON.

### 5.1. Генерація рецепту через AI

- Endpoint: POST /api/recipes/generate/

- Логіка: Backend приймає масив інгредієнтів, формує промпт до AI, отримує відповідь, парсить її і повертає на клієнт без збереження в БД.

// Request
{
  "ingredients": ["куряче філе", "картопля", "вершки"]
}

// Response (200 OK)
{
  "title": "Ніжна курка з картоплею у вершковому соусі",
  "prep_time": 35,
  "ingredients_used": "куряче філе, картопля, вершки",
  "instructions": "1. Наріжте курку і картоплю кубиками. 2. Обсмажте курку... 3. Додайте вершки і тушкуйте 20 хв."
}

### 5.2. Збереження рецепту

- Endpoint: POST /api/recipes/

- Опис: Користувач відправляє об'єкт рецепту, який він хоче зберегти.

- Вимоги: Користувач має бути авторизованим.

## 6. Бажаний функціонал (Додаткові "фічі" для покращення)

Ці функції не є обов'язковими для першої версії (MVP), але їх варто мати на увазі під час проектування, щоб архітектура дозволяла їх легке додавання в майбутньому:

- Генерація зображення страви: Після генерації тексту рецепту, робити ще один запит до AI (наприклад, DALL-E) для створення апетитної картинки готової страви.

- Фільтри дієт та алергій: Додати чекбокси на фронтенді: "Без глютену", "Вегетаріанське", "Без лактози". Передавати ці параметри в промпт для AI.

- Режим "Лінивий кухар": Опція вказати "максимальний час приготування" (наприклад, до 15 хвилин), щоб AI генерував тільки найпростіші страви.

- Шерінг (Sharing): Можливість створити публічне посилання на збережений рецепт, щоб поділитися ним у месенджерах.

## 7. Безпека та Валідація

- CSRF Token: Передача CSRF токена у заголовках X-CSRFToken для всіх POST, PUT, DELETE запитів.

- Rate Limiting: Обмежити кількість запитів на генерацію рецептів (наприклад, не більше 10 на день для одного користувача), щоб уникнути зловживань платним AI API.

- Валідація вводу: Перевірка на бекенді, що масив інгредієнтів не порожній і не містить шкідливого коду.